	[image: image1.png]




	АДМИНИСТРАЦИЯ    БАБАЕВСКОГО    МУНИЦИПАЛЬНОГО    ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 


	От
	     27.07.2026
	№
	      331
	
	

	

	г.Бабаево

	Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов
	


Руководствуясь статьей 20 Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в соответствии с Приказом Министерства энергетики от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов и социальной сферы округа, своевременной и качественной подготовки к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов, администрация Бабаевского муниципального округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Состав комиссии  по проверке готовности теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2026-2027 годов, согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 
3. Утвердить График проведения проверки готовности  к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в сетевом издании «Сборник муниципальных актов» (http://www.сборникмуниципальныхактов.рф), подлежит размещению на официальном сайте администрации Бабаевского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Бабаевского муниципального округа по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Егорова И.М.
	Глава Бабаевского

муниципального округа                                                                     


	
	Н.Л. Миронова


Утверждена 

постановлением администрации

Бабаевского муниципального округа

от  27.07.2026  № 331      
 (приложение 1)
Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов
1. Общие положения
Настоящая программа проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - Программа оценки готовности) разработана в соответствии с требованиями ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Правил обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - Правила обеспечения готовности) и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - Порядок проведения оценки), утвержденных Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 №2234, 
2. Лица, подлежащие оценке обеспечения готовности:

2.1 Программа оценки готовности устанавливает порядок оценки обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, ресурсоснабжающих организаций (далее ЕТО, РСО), социально значимых объектов (далее СЗО), управляющих организаций, потребителей тепловой энергии,  подлежащих оценке обеспечения готовности согласно Правилам обеспечения готовности  и осуществляющих деятельность на территории Бабаевского муниципального округа.
2.2 Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводится:
- теплоснабжающих и теплосетевых организаций;

- потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию, для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, в том числе владельцы встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещений в многоквартирных домах,  чьи теплопотребляющие установки подключены к системе теплоснабжения по отдельному тепловому вводу, в отношении теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций, принадлежащих указанным лицам на праве собственности или ином законном основании, за исключением теплопотребляющих установок и инженерных коммуникаций жилых домов (домовладений).

-управляющих организаций, при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами – в части теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловые сети при наличии таких сетей) и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и нежилого помещения в многоквартирном доме ( в том числе котельные, бойлерные, элеваторные узлы), обязанность по содержанию и техническому обслуживанию и ремонту и эксплуатации которого возложена на соответствующих лиц договором либо требованиями статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - потребители тепловой энергии).

- лиц, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками посещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателя совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован, - в части теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловые сети при наличии таких сетей) и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельные, бойлерные, элеваторные узлы), обязанность по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации которого возложена на соответствующих лиц договоров либо требованиями жилищного законодательства.
3. Порядок работы  комиссии
3.1 Комиссия в своей деятельности руководствуется требованиями законодательства в сфере теплоснабжения, указанными в разделе 1 настоящей Программы оценки готовности.
3.2 Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии и членов Комиссии: представителей администрации муниципального образования, представителей отдела по государственному энергетическому надзору и промышленной безопасности, представитель Государственной жилищной инспекции Вологодской области.
3.3 Председатель Комиссии  распределяет обязанности между членами Комиссии, обеспечивает контроль выполнения принятых решений, определяет сроки выдачи паспортов готовности, вносит предложения об изменении состава Комиссии.
3.4 Члены Комиссии исполняют распределенные председателем Комиссии обязанности, которые будут установлены в первый день работы комиссии по оценке готовности посредством совещания, и имеют права, определенные Порядком проведения оценки.
3.5 В рамках проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду члены Комиссии должны:
3.5.1 Осуществить оценку готовности проверяемых лиц на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности, и в отношении каждого объекта установить его уровень готовности на основании значения индекса готовности:
- уровень готовности «Не готов» - если индекс готовности меньше 0,8;
      - уровень готовности «Готов с условиями» - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;
      - уровень готовности «Готов» - если индекс готовности больше либо равен 0,9.
3.5.2 Оформить результаты оценки обеспечения готовности в акте, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности;

3.5.3 Приложить к акту заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности;

3.5.4 Указать в акте и оценочном листе сроки устранения выявленных замечаний (при наличии)
к
 соблюдению
проверяемым
лицом требований
по
обеспечению
 готовности, установленных Правилами обеспечении готовности; 
3.5.5 Подготовить
 паспорта обеспечения готовности к отопительному

 периоду (далее - паспорт) (рекомендуемый образец приведен в приложение 6) в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта для выдачи проверяемым лицам, в отношении которых установлен уровень готовности «Готов», а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний Комиссии и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных   пунктом 13 Порядка проведения оценки, то есть не позднее 25 октября.
3.6 Паспорт готовности PCO, в том числе ЕТО, выдается не позднее 1 ноября.

3.7 В случае получения уведомления проверяемого лица об устранении указанных в акте и оценочном листе замечаний члены Комиссии должны:

3.7.1 Провести повторную оценку обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний не позднее 14 календарных дней со дня получения Комиссией такого уведомления;
3.7.2 Составить новый акт по результатам повторной проверки и приложить новый оценочный лист;
3.7.3 В случае не устранения замечаний, указанных в акте в установленный срок лицами, указанными в приложениях 1-2, передать в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта данные федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).
3.8 В рамках проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, в том числе повторной, члены Комиссии имеют право:
3.8.1 Запрашивать у проверяемых лиц дополнительные документы (сведения) предусмотренные Правилами обеспечения готовности, в случае расхождений между сведениями (информацией) представленными в Комиссию вышеуказанными лицами, и данными единой теплоснабжающей организации;
3.8.2 Проводить при необходимости по решению Комиссии визуальный осмотр объектов теплоснабжения.
3.9 Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Бабаевского муниципального округа в срок до 1 декабря.
4 Права и обязанности теплоснабжающих и ресурсоснабжающих организаций, в том числе единых теплоснабжающих организаций
4.1 В ходе проведения оценки обеспечения готовности, PCO и ЕТО не позднее срока, указанного в уведомлении о проведении оценки готовности, предоставляются в Комиссию:
1) документы, подтверждающие выполнение требований готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 9-10 Правил обеспечения готовности к настоящей Программе;
2) заполненный оценочный лист в электронном виде в формате Excel.
4.2  При наличии у Комиссии замечаний к соблюдению требований по обеспечению готовности, установленных Правилами обеспечения готовности, PCO и ЕТО обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения замечаний не позднее срока, указанного в акте и оценочном листе, и предоставить в Комиссию уведомление об устранении замечаний.
Утвержден 

постановлением администрации

Бабаевского муниципального округа

от  27.07.2026  № 331      
 (приложение 2)

Состав комиссии  по проверке готовности теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2026-2027 годов

Председатель комиссии
	Егоров И.М.
	-
	Заместитель главы Бабаевского муниципального округа по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;


	Заместитель председателя комиссии



	Ипполитов Д.С.
	-
	председатель комитета по строительству, ЖКХ, транспорту и дорожной деятельности администрации   Бабаевского муниципального округа, заместитель председателя    комиссии; 


	Члены комиссии:
	
	

	Шарыгина  И.В. 
	-
	заместитель главы Бабаевского муниципального округа, начальник управления городского хозяйства;



	Тузова А.В.
	-
	заместитель председателя комитета по строительству, ЖКХ, транспорту и дорожной деятельности, администрации   Бабаевского муниципального округа  секретарь комиссии;

	Члены комиссии по согласованию:    
                          


Представитель Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзору); 
Представитель Государственной жилищной инспекции Вологодской области. 

Утвержден 

постановлением администрации

Бабаевского муниципального округа

от  27.07.2026  № 331

(приложение 3)

	График проведения проверки готовности  к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии 


	№ п/п
	Наименование проверяемого лица
	Количество проверяемых объектов
	Срок проведения проверки

	1
	Социально-значимые объекты
	40
	с 01.08.2026г. по 31.08.2026г.

	2
	Жилищный фонд (многоквартирные дома)
	170
	с 01.08.2026г. по 31.08.2026г.

	3
	Теплоснабжающие организации, организации:
	
	

	
	МУП «Теплоэнергия»
	6
	с 12.10.2026 по 23.10.2026

	
	МП «Борисовский коммунальщик»
	8
	с 12.10.2026 по 23.10.2026

	
	ООО «ЖКХ Тимошинское»
	1
	с 12.10.2026 по 23.10.2026

	
	ПК Колхоз «Пожарское»
	1
	с 12.10.2026 по 23.10.2026

	
	«Управление городского хозяйства»
	1
	с 12.10.2026 по 23.10.2026


