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ПАСПОРТ
муниципальной программы Бабаевского муниципального округа 
«Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Бабаевского муниципального округа на 2025-2030 гг»
(полное наименование программы/подпрограммы)

	Сроки реализации
муниципальной программы 
	2025-2030 гг

	Ответственный исполнитель 
муниципальной программы
	Администрация Бабаевского муниципального округа

	Соисполнители муниципальной
программы
	Комитет по строительству, ЖКХ, транспорту и дорожной деятельности

	Участники муниципальной 
программы
	Комитет по строительству, ЖКХ, транспорту и дорожной деятельности

	Цели муниципальной программы

	- сохранение и развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Бабаевского муниципального округа в соответствии с нормативными требованиями;
- обеспечение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения на территории Бабаевского муниципального округа

	Задачи муниципальной программы

	- обеспечение сохранности и улучшения транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик сети автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Бабаевского муниципального округа;
- обеспечение доступных и качественных транспортных услуг на территории Бабаевского муниципального округа

	Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы
	- обеспечение приведения к нормативным требованиям 241,8 км автомобильных дорог
- обеспечение проведения гос. экспертизы автомобильных дорог общего пользования местного значения 
- обеспечение ввода 75 п.м. отремонтированных искусственных сооружений
- сохранение 16 маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам

	Подпрограммы муниципальной  
программы
	Отсутствуют


	Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы*
	Реализация проектов не предусмотрена

	Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации
	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета округа составит – 311 443,67 тыс. рублей, в том числе по годам:

2025 год – 51 353,36 тыс. руб.,
2026 год – 41 153,97 тыс. руб.,
2027 год – 41 774,97 тыс. руб.,
2028 год – 59 053,79 тыс. руб.,
2029 год – 59 053,79 тыс. руб.,
2030 год – 59 053,79 тыс. руб.

из них:

средства бюджета округа (собственные доходы) – 240 799,52 тыс. рублей, в том числе по годам:

2025 год – 43 214,76 тыс. руб.,
2026 год – 32 862,04 тыс. руб.,
2027 год – 33 483,04 тыс. руб.,
2028 год – 43 746,56 тыс. руб.,
2029 год – 43 746,56 тыс. руб.,
2030 год – 43 746,56 тыс. руб.

средства, выделяемые из областного бюджета – 70 644,15 тыс. рублей, в том числе по годам:

2025 год – 8 138,60 тыс. руб.,
2026 год – 8 291,93 тыс. руб.,
2027 год – 8 291,93 тыс. руб.,
2028 год – 15 307,23 тыс. руб.,
2029 год – 15 307,23 тыс. руб.,
2030 год – 15 307,23 тыс. руб.

	Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, всего, в т.ч. по годам реализации**
	Налоговые расходы не предусмотрены




1. Общая характеристика, основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы.

Бабаевский муниципальный округ – один из самых крупных округов, он занимает 9233,3 кв.км Вологодчины, расположен в западной ее части. Граничит с Устюженским, Чагодощенским, Кадуйским, Белозерским, Вытегорским округами и с Тихвинским районом Ленинградской области. В южной части округа проходит Октябрьская железная дорога, а в 35 км от южной границы – автотрасса Вологда – Новая Ладога. Окружной центр – город Бабаево, удален от областного центра на 292 км. В состав округа входят управление городского хозяйства г. Бабаево и 6 территориальных отделов. Численность населения округа составляет 18827 человек, в том числе в городе проживает 11 719 человек. 
Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы Бабаевского муниципального округа. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста, улучшения условий для предпринимательской деятельности и повышения качества жизни населения, проведения структурных реформ.
Программа представляет собой комплексную систему мероприятий, направленных на развитие дорожной сети муниципальных образований Бабаевского муниципального округа.
Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы Бабаевского муниципального округа, Вологодской области и Российской Федерации. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог, обеспечивающей связи между населенными пунктами, во многом зависят устойчивое экономическое развитие округа, темпы роста внутреннего валового продукта, улучшение условий предпринимательской деятельности и повышение уровня жизни населения, проведение структурных реформ, интеграция транспортной системы муниципальных дорог в систему региональных дорог и федеральную транспортную систему.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории Бабаевского муниципального округа составляет – 1329,37 км, из них: автомобильные автодороги регионального и межмуниципального значения – 641,778 км; автомобильные дороги местного значения – 787,6 км, которые в свою очередь подразделяются на автомобильные дороги местного значения вне населенных пунктов (411,017 км) и улично-дорожную сеть населенных пунктов поселений (376,68 км).
Дорожная сеть округа в настоящее время не в полной мере соответствует социальным и экономическим потребностям общества. Малая плотность сети автомобильных дорог с круглогодично проезжаемыми участками, ее недостаточная развитость и сильная изношенность покрытий, недостаточная прочность дорожных одежд приводят к росту транспортных издержек, снижению конкурентоспособности произведенной продукции, что является сдерживающим фактором для развития экономики округа.
Около 72,8 процентов автомобильных дорог имеет или неудовлетворительную ровность дорожных покрытий, или неудовлетворительные сцепные свойства дорожных покрытий, дорожные одежды автомобильных дорог не выдерживают возрастающих нагрузок от большегрузных автомобилей.
Габариты большинства мостов не отвечают нормативным требованиям по безопасности дорожного движения, мосты на автомобильных дорогах, в том числе и в г. Бабаево, находятся в неудовлетворительном состоянии.
Рост парка автомобильного транспорта, концентрация его вблизи крупных населенных пунктов вместе с увеличением загруженности дорог и снижением средних скоростей движения приводят к ухудшению экологической обстановки. Значительна доля автомобильного транспорта в суммарных выбросах загрязняющих веществ в атмосферу и в шумовом воздействии на население.
Необходимость разработки Программы обусловлена инвестиционным циклом реализации дорожных проектов длительностью 3 - 6 лет, что требует увеличения периода планирования инвестиций как минимум до трех лет.
Программа предусматривает развитие уровня инвестиций в дорожное хозяйство Бабаевского муниципального округа.


2. Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.

Основной целью настоящей Программы является развитие автомобильных дорог в соответствии с потребностями населения, темпами экономического развития округа, ростом уровня автомобилизации и объемов автомобильных перевозок.
Настоящей Программой предусмотрены следующие основные задачи:
- обеспечение сохранности существующей дорожной сети, приоритетное выполнение работ по содержанию, ремонту автомобильных дорог с целью улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния и пропускной способности;
- формирование единой опорной муниципальной дорожной сети, отвечающей возрастающим потребностям в автомобильных перевозках и обеспечивающей круглогодичное сообщение между муниципальными образованиями округа;
- реконструкция существующих дорог на основных направлениях автотранспортных потоков; 
- повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества и величины потерь от дорожно-транспортных происшествий;
- снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду;
- проведение технической паспортизации и инвентаризации муниципальных автодорог (изготовление технических паспортов) для государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимости;
- приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети муниципальных образований при условии финансирования из бюджета Бабаевского муниципального округа и софинансирования, за счет субсидий из регионального Дорожного фонда Вологодской области в соответствии с законодательством Вологодской области.
	Ожидаемые результаты Программы:
	Транспортный комплекс Бабаевского муниципального округа в 2030 году обеспечивает эффективное функционирование производственной и непроизводственной сфер экономики, удовлетворяет нужды населения в транспортной мобильности и качественном транспортном обслуживании. Показатель «доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям» уменьшится до 69,3 % в 2030 году.

Срок реализации муниципальной программы – с 2025 по 2030 годы.


3. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы.

Программой планируется выполнение основных мероприятий согласно приложению 2:

1. Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автодорог местного значения вне населенных пунктов и искусственных сооружений на них в границах Бабаевского муниципального округа, приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети в населенных пунктах Бабаевского муниципального округа.
2. Текущее содержание автодорог местного значения вне и в границах населенных пунктов поселений Бабаевского муниципального округа.
3. Регистрация прав муниципальной собственности на автодороги местного значения вне границ населенных пунктов, по разработке ПСД, прохождению государственной экспертизы проектной документации.
4. Организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам.
5. Ремонт, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 2 к муниципальной программе.




































Приложение 1
к муниципальной программе


ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
показателей (индикаторов) по реализации муниципальной программы
«Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Бабаевского муниципального округа на 2025-2030гг»
(наименование программы)

	№ п/п 
	Наименование показателя 
	Единица 
измерения 
	Значение показателя 

	
	
	
	2025 г.
	2026г.
	2027 г.
	2028г.
	2029г.
	2030 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	
	

	1
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям
	%
	72,8
	72,0
	71,1
	70,2
	69,8
	69,3

	2
	Протяженность автомобильных дорог, общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям
	км
	573,8
	567,1
	559,9
	552,9
	549,7
	545,8

	3
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	787,6
	787,6
	787,6
	787,6
	787,6
	787,6

	4
	Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок
	шт.
	16
	17
	17
	18
	18
	19



Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) Программы.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог общего пользования местного значения:

Формула расчета: П/ОП х 100%, где

П – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, км;
ОП – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.

Прогнозные значения целевых показателей (индикаторов) реализации Программы, рассчитаны согласно мониторингу прошлых периодов и аналогичным показателям, утвержденным Стратегией социально-экономического развития Бабаевского муниципального округа на период до 2030 года.
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Приложение 2
к муниципальной программе


ПЛАН 
реализации муниципальной программы
«Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Бабаевского муниципального округа на 2025-2030 гг»
(наименование программы)

	
Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники 
	Годы реализации
  
	
Планируемые объемы финансирования, тыс. руб. 

	
	
	
	Всего 
	Федерал. бюджет 
	Областной бюджет 
	Местный бюджет 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Проектная часть

	Организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам
	Администрация Бабаевского муниципального округа
	2025
	6 893,89
	0,0
	6 549,20
	344,69

	
	
	2026
	6 717,87
	0,0
	6 381,98
	335,89

	
	
	2027
	6 717,87
	0,0
	6 381,98
	335,89

	
	
	2028
	6 717,87
	0,0
	6 381,98
	335,89

	
	
	2029
	6 717,87
	0,0
	6 381,98
	335,89

	
	
	2030
	6 717,87
	0,0
	6 381,98
	335,89

	Ремонт, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан
	Администрация Бабаевского муниципального округа
	2025
	1 673,05
	0,0
	1 589,40
	83,65

	
	
	2026
	1 673,00
	0,0
	1 589,35
	83,65

	
	
	2027
	1 673,00
	0,0
	1 589,35
	83,65

	
	
	2028
	1 660,32
	0,0
	1 577,30
	83,02

	
	
	2029
	1 660,32
	0,0
	1 577,30
	83,02

	
	
	2030
	1 660,32
	0,0
	1 577,30
	83,02

	Итого по проектной части
	
	
	50 483,25
	0,0
	47 959,10
	2 524,15

	Процессная часть

	Ремонт, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	Администрация Бабаевского муниципального округа
	2025
	6 275,48
	0,0
	0,0
	6 275,48

	
	
	2026
	2 211,1
	0,0
	320,6
	1 890,5

	
	
	2027
	2 211,1
	0,0
	320,6
	1 890,5

	
	
	2028
	2 211,1
	0,0
	320,6
	1 890,5

	
	
	2029
	2 211,1
	0,0
	320,6
	1 890,5

	
	
	2030
	2 211,1
	0,0
	320,6
	1 890,5

	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. Приобретение запчастей, оборудования для специализированной автомобильной техники, находящейся в собственности муниципального образования и используемой при содержании, ремонтных работ в отношении автомобильных дорог местного значения
	Администрация Бабаевского муниципального округа
	2025
	36 510,94
	0,0
	0,0
	36 510,94

	
	
	2026
	30 552,00
	0,0
	0,0
	30 552,00

	
	
	2027
	31 173,00
	0,0
	0,0
	31 173,00

	
	
	2028
	48 464,50
	0,0
	7 027,35
	41 437,15

	
	
	2029
	48 464,50
	0,0
	7 027,35
	41 437,15

	
	
	2030
	48 464,50
	0,0
	7 027,35
	41 437,15

	Проведение кадастровых работ, регистрация прав в отношении земельных участков, занимаемых дорогами, дорожными сооружениями и другими объектами недвижимости, используемыми в дорожной деятельности, проведение гос.экспертизы
	Администрация Бабаевского муниципального округа
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2027
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2028
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2029
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2030
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого по процессной части
	
	
	260 960,42
	0,0
	22 685,05
	238 275,37

	Итого по программе
	
	
	311 443,67
	0,0
	70 644,15
	240 799,52
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